- Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

- Новгородская область Холмский район

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 октября 2021года № 74

Красный Бор

Об утверждении муниципальной программы Красноборского сельского поселения «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2022 - 2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Перечнем муниципальных программ Красноборского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Красноборского сельского поселения от 10.10.2013 № 27-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ Красноборского сельского поселения», Администрация Красноборского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Красноборского сельского поселения «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2022 - 2025 годы» с 01.01.2022 г.

2.Считать утратившими силу с 01.01.2022 года: постановление Администрации  Красноборского сельского поселения от 29.10.2018 года № 69  «Об утверждении муниципальной программы Красноборского сельского поселения «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2019 - 2021 годы»,  постановление Администрации Красноборского сельского поселения от 28.02.2019 года № 14«О внесении изменений в муниципальную программу «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2019 - 2021 годы», постановление Администрации Красноборского сельского поселения от 27.03.2020 года №19 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2019 - 2021 годы», постановление Администрации Красноборского сельского поселения от 26.02.2021 года №24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском

сельском поселении на 2019 - 2021 годы», постановление Администрации Красноборского сельского поселения от 25.06.2021 года №55 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2019 - 2021 годы»,

3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете  «Красноборский официальный вестник»  и разместить на официальном сайте Администрации Красноборского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет .

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глва поселения                                               Е.И.Чиркова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельского поселения

от  27.10.2021     №74

Муниципальная программа Красноборского сельского поселения

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2022 - 2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Красноборского сельского поселения

1. Наименование муниципальной программы: «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2022 - 2025годы»

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:                                                   Глава поселения Чиркова Е.И.

3.Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий муниципальной программы на конкурсной основе и граждане, проживающие на территории Красноборского сельского поселения.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Цель: Сохранение и улучшение качества существующей улично-дорожной сети в границах поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения (текущий, ямочный ремонт), % | 57 | 69 | 88 | 92 |
| 1.1.2 | Количество отремонтированных автомобильных дорог (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.3 | Снижение аварийности на дорогах, % | 50 | 30 | 10 | 5 |
| 1.1.4 | Количество светильников уличного освещения на дорогах местного значения, оплата электроэнегии для которых производится за счет средств дорожного фонда (шт.) | 60 | 60 | 60 | 60 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2025 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 |  |  |  | 389,51000 |  | 389,51000 |
| 2023 |  |  |  | 396,30000 |  | 396,30000 |
| 2024 |  |  |  | 396,30000 |  | 396,30000 |
| 2025 |  |  |  | 396,30000 |  | 396,30000 |
| ВСЕГО |  |  |  | 1578,41000 |  | 1578,41000 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
Программы к концу 2025 года.

Выполнение мероприятий Программы  не приведет к кардинальному изменению ситуации, но позволит не допустить дальнейшего ухудшения состояния сети автомобильных дорог поселения, позволит  выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования,  улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Программные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования предполагают обеспечить:

- увеличить протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения до 92 процентов;

- снизить места концентрации дорожно-транспортных происшествий ;

- снизить аварийность на дорогах до 5 процентов.

I. Характеристика текущего состояния дорожной деятельности в Красноборском сельском поселении, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере

Красноборское сельское поселение находится на территории   Холмского муниципального района.

Красноборское сельское поселение наделено статусом муниципального образования  областным законом Новгородской области  от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений"  (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ).

Этим же законом были установлены границы территории муниципального образования Красноборское сельское поселение.

- В состав  Красноборского сельского поселения входят населенные пункты: деревня Бабино, деревня Барсуки, деревня Борисово, деревня Ветно, деревня Власково, деревня Высокое, деревня Высокое, деревня Гора, деревня Дунаево, деревня Замошье, деревня Ильинское, деревня Каменка, деревня Клевдино, деревня Красный Бор, деревня Кузёмкино, деревня Лехино, деревня Наволок, деревня Новая, деревня Новички, деревня Петрово, деревня Подфильни, деревня Пустыньки, деревня Ручейки, деревня Сопки, деревня Стрецово, деревня Тарыжино, деревня Фрюнино, деревня Чекуново, деревня Ширяево, поселок Первомайский, поселок Сопки, поселок Чекуново.

Географическая площадь территории поселения составляет 91533,1 га.

Численность населения Красноборского сельского поселения на 01.01.2022 года  составляет  718 человек.

Одной из важнейших задач   поселения является организация дорожной деятельности. Дорожная сеть состоит из 31 улицы, общей  протяженностью 9,7 км,  25 трубоперездов. Имеются  кадастровые паспорта и Свидетельства о государственной регистрации  на все улицы и трубопереезды.

По составу покрытия  дорожная сеть подразделяется на два основных вида: с асфальтовым покрытием 6 %, грунтовым 94%.

В связи с постоянным ростом количества автотранспорта, с учётом использования большегрузных автомобилей для лесозаготовки, проблема дорожной деятельности  на территории Красноборского сельского поселения  требует каждодневного внимания и эффективного решения.

Обязательными мероприятиями  программы по дорожной деятельности являются текущее содержание, текущий и ямочный ремонт, которые включает в себя:

Работы   по   содержанию   автомобильных  дорог  и  дорожных сооружений осуществляются систематически (с  учетом  сезона  года)  на всем протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям.

Работы по содержанию,  текущему ремонту, как правило,  требуют  составления проектной документации и выполняются на основе муниципальных контрактов, дефектных ведомостей.

Исправление  профиля, срезка грунтовых   покрытий   с добавлением  песка  или  гравия.

Выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков:

изменение федерального и  областного законодательства  о деятельности сельских поселений;

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программного мероприятия из  местного бюджета.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

3.1 Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация Красноборского сельского поселения (далее – Администрация). Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, предоставляются Главе поселения;

3.2 Специалист по бюджетному учету представляет Главе поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы;

3.3 Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Красноборского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением от 15.10.2013 №70 , обеспечивает их согласование с Главой поселения.

3.4 К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Мероприятия

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог местного значения: - грейдерование грунтовых дорог; - расчистка грунтовых дорог от снега. | Администрация поселения | 2022-2025 | 1.1.3 | Бюджет поселения | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| 1.2 | Оплата электроэнергии для уличного освещения на дорогах местного значения | Администрация поселения | 2022-2025 | 1.1.4 | Бюджет поселения | 140,00000 | 140,00000 | 140,00000 | 140,00000 |
| 1.3 | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по дорогам местного значения | Администрация поселения | 2022-2025 | 1.1.3 | Без финансирования | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д.Красный Бор,ул. Совхозная | Администрация поселения | 2022 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 0,00000 42,250000 | 0,000000 0,00000 | 0,000000 0,00000 | 0,000000 0,00000 |
| 1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д.Красный Бор ул.Цветочная | Администрация поселения | 2022 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 0,00000 42,26000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 |
| 1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения, п. Чекуново ул.Лесная | Администрация поселения | 2023 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 45,65000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 |
| 1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения п. Чекуново, ул. Ловатская | Администрация поселения | 2023 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет Бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 45,65000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 |
| 1.8 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д.Сопки ул.Дачная | Администрация поселения | 2024 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной Бюджет Бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 45,65000 | 0,000000 0,00000 |
| 1.9 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д.Сопки ул.Желзнодорожная | Администрация поселения | 2024 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет Бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 45,65000 | 0,00000 0,00000 |
| 1.10 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д. Красный Бор,ул. Молодёжная | Администрация поселения | 2025 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет Бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 45,65000 |
| 1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д.Сопки, ул. Центральная | Администрация поселения | 2025 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет Бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 45,65000 |
| 1.12 | Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта | Администрация поселения | 2022-2025 | 1.1.3 | Без финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13 | Проверка сметной документации | Администрация поселения | 2022-2025 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 389,51000 | 396,30000 | 396,30000 | 396,30000 |