- Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

- Новгородская область Холмский район

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2021  № 24

д.Красный Бор

О внесении изменений муниципальную Программу Красноборского сельского поселения «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2019 - 2021 годы»

В целях приведения муниципальной программы Красноборского сельского поселения «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Красноборском сельском поселении на 2019 - 2021 годы» в соответствие с решением Совета депутатов Красноборского сельского поселения от 24.12.2020  года № 22  «О бюджете Красноборского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Администрация Красноборского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Красноборского сельского поселения «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Красноборском сельском поселении на 2019 - 2021 годы», утверждённую Постановлением Красноборского сельского поселения от 29.10.2018 г №69:

1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Цель: Сохранение и улучшение качества существующей улично-дорожной сети в границах поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения (текущий, ямочный ремонт), % | 60 | 75 | 95 |
| 1.1.2 | Количество отремонтированных автомобильных дорог (шт.) | 3 | 2 | 3 |
| 1.1.3 | Снижение аварийности на дорогах, % | 50 | 30 | 10 |
| 1.1.4 | Количество светильников уличного освещения на дорогах местного значения, оплата электроэнегии для которых производится за счет средств дорожного фонда (шт.) | 60 | 60 | 60 |

1.2. Пункт 7 Паспорта Программы « Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | Вс его |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  | 457,00000 |  | 328,10000 |  | 785,10000 |
| 2020 |  | 473,00000 |  | 373,80000 |  | 846,80000 |
| 2021 |  | 705,00000 |  | 372,61000 |  | 1077,61000 |
| ВСЕГО |  | 1635,00000 |  | 1074,51000 |  | 2709,51000 |

  - 1.3. Раздел Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Красноборского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kbadm.ru и опубликовать в муниципальной газете «Красноборский официальный вестник»

| Глава поселения: | Е.И.Чиркова |
| --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальной программе

Мероприятия

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог местного значения: - грейдерование грунтовых дорог; - расчистка грунтовых дорог от снега. | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.1.3 | бюджет поселения | 150,00000 |  | 174,90000 |  | 172,54400 |
| 1.2 | Оплата электроэнергии для уличного освещения на дорогах местного значения | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.1.3, 1.1.4 | Бюджет поселения | 140,80000 | 160,80000 |  |  | 149,76000 |
| 1.3 | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по дорогам местного значения | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.1.3 | Без финансирования | 0,000000 | 0,000000 |  |  | 0,000000 |
| 1.4 | Содержание участка автомобильной дороги местного значения д.Ширяево | Администрация поселения | 2019-2020 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 93,39000 4,91000 | 97,20000 5,10000 |  |  | 0,00000 |
| 1.5 | "Дорога к дому" Ремонт участка автомобильной дороги местного значения д.Сопки ,ул.Молодежная | Администрация поселения | 2019-2020 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 234,27000 12,33000 | 375,80000 19,80000 |  |  | 0,000000 0,00000 |
| 1.6 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги с грунтовым покрытием с добавлением нового материала до 300 м.куб.на 1 километр п.Чекуново ул.Лесная | Администрация поселения | 2019 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 129,34000 6,86000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| 1.7 | Дорога к дому : Ремонт автомобильной дороги местного значения п.Первомайский,ул.Лесная | Администрация поселения | 2021 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 |  |  | 345,14355 18,16545 |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги местного значения п.Первомайский,ул.Зеленая | Администрация поселения | 2021 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 |  |  | 210,65515 11,08785 |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Наволок,ул.Ильинская | Администрация поселения | 2021 | 1.1.1, 1.1.2 | Областной бюджет, бюджет поселения | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 |  |  | 149,20130 7,85270 |
| 1.10 | Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.1.3 | Без финансирования | 0,000000 | 0,00000 |  |  | 0,000000 |
| 1.11 | Проверка сметной документации | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения | 13,20000 | 13,20000 |  |  | 13,20000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 785,10000 | 846,80000 |  |  | 1077,61000 |