МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ   КРАСНОБОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2020 года № 18

Красный Бор

О внесении изменений в муниципальную программу Красноборского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Красноборского сельского поселения на 2019-2021 годы»

В целях приведения муниципальной программы Красноборского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Красноборского сельского поселения на 2019-2021 годы» в соответствие с решением Совета депутатов Красноборского сельского поселения  от 25.12.2019 № 183 «О бюджете Красноборского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Администрация Красноборского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу Красноборского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Красноборского сельского поселения на 2019-2021 годы», утверждённую Постановлением Красноборского сельского поселения от 29.10.2018 г. № 68:

1.1. Подпункт 7 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 0 | 2194,26076 | 7679,91224 | 1042,14900 | 0 | 10916,32200 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 500,94600 | 0 | 500,94600 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 322,60000 | 0 | 322,60000 |
| ВСЕГО: | 0 | 2194,26076 | 7679,91224 | 1865,69500 | 0 | 11739,86800 |

1.3 Раздел Мероприятия муниципальной программы читать в прилагаемой редакции (Приложение 1):

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Красноборского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kbadm.ru и опубликовать в муниципальной газете «Красноборский официальный вестник»

Глава поселения:                                                             Е.И.Чиркова

Приложение 1

к муниципальной программе

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Уборка и озеленение населенных пунктов Красноборского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обкос населенных пунктов | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.1.1 | бюджет поселения | 7,30000 | 7,30000 | 7,30000 |
| 1.2. | Уборка территории поселения | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.1.1 | не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация поселения | 2019 | 1.1.2 | бюджет поселения | 12,70000 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2. Организация уличного освещения на территории Красноборского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение ламп ДРЛ,светильников и др.расходных материалов | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.2.1 | бюджет поселения | 86,71600 | 10,00000 | 10,00000 |
| 2.2. | Ремонт светильни-ков, отключение и включение на летний период уличного освещения, замена ламп | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.2.1 | бюджет поселения | 67,61000 | 25,00000 | 25,00000 |
| 2.3. | Расходы на коммунальные услуги за потреблённую электроэнергию | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.2.1 | бюджет поселения | 761,48400 | 452,04600 | 273,70000 |
| 3. | Задача 3. Организация и содержание мест захоронения на территории Красноборского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обкос территории мест захоронения | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.3.1, 1.3.2 | не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Уборка территорий гражданских кладбищ | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.3.1, 1.3.2 | не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Поддержание в надлежащем состоянии памятников и военно-мемориальных объектов, посвященных воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. | Администрация поселения | 2019-2021 | 1.3.1 | бюджет поселения областной бюджет федеральный бюджет ИТОГО: | 106,33900 2194,26076 7679,91224 10916,32200 | 6,60000 500,94600 | 6,60000 322,60000 |

Расчет финансовых ресурсов, необходимых  на реализацию мероприятий муниципальной программы Красноборского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Красноборского сельского поселения на 2019-2021 годы»

Задача 1. . Уборка и озеленение населенных пунктов Красноборского сельского поселения

  - 2019-2021 г. по 7,3 тыс.рублей ежегодно.

Обкос населенных пунктов. Из сложившихся рыночных цен и анализа финансовой деятельности планируется заключить договора гражданско-правового характера на обкос территории  3 чел..на сумму  5,7 тыс.руб., начисления на выплаты 27,1%-1,6 тыс.рублей. Итого 7,3 тыс.рублей.

  - Уборка территории поселения не требует финансирования

  - .  2019 г.- ликвидация несанкционированных свалок  согласно решения суда. Заключение договора гражданско-правового характера с физическим лицом на сумму 10,0 тыс.руб., начисления на выплаты 27,1%-2,7 тыс.рублей. Итого 12,7 тыс.руб.

Всего по первой задаче :2019 г-20,0 тыс.рублей, 2020-2021 г.-7,3  тыс.рублей.

Задача 2  Организация уличного освещения  на территории Красноборского сельского поселения

На территории поселения в настоящее время установлены 112 светильника уличного освещения.

  - 2019 г. Приобретение светильников уличного освещения,ламп ДРЛ, расходных материалов  на сумму 86,71574 тыс.рублей

  - 2020-2021 г.Приобретение светильников уличного освещения  по 10,0 тыс.рублей ежегодно (2 шт.х5,0 тыс.руб за ед.). Цены рассчитаны исходя из сложившихся рыночных цен в 2019 г.

  - 2019 г. Ремонт светильников уличного освещения, отключение и включение на летний период уличного освещения, замена ламп на сумму 67,60915тыс тыс.рублей .(согласно договора с ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА").

  - 2020-2021 г. Ремонт светильников уличного освещения, отключение и включение на летний период уличного освещения, замена ламп по 25,0 тыс.рублей ежегодно. (согласно договора с ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА").

  - 2019 г. Расходы на коммунальные услуги за потреблённую электроэнергию 79723 кВт.ч на сумму 761,48351 тыс.рублей, (Расход э/энергии и стоимость 1 кВТ.-ч рассчитаны согл. анализа финансовой деятельности за период октябрь 2017г по сентябрь 2018г).

  - 2020 г. Расходы на коммунальные услуги за потреблённую электроэнергию на сумму 452,046 тыс.рублей, (Расход э/энергии и стоимость 1 кВТ.-ч рассчитаны согл. анализа финансовой деятельности за период октябрь 2017г по сентябрь 2018г).

2021 г. Расходы на коммунальные услуги за потреблённую электроэнергию  на сумму 273,30000 тыс.рублей, (Расход э/энергии и стоимость 1 кВТ.-ч рассчитаны согл. анализа финансовой деятельности за период октябрь 2017г по сентябрь 2018г).

Всего по второй задаче: 2019год-915,810  тыс.рублей, 2020 год- 487,04600 тыс.рублей,2021 год-3078,70000 тыс.рублей .

Задача 3.  Организация и содержание мест захоронения на территории Красноборского сельского поселения

  - 2019-2021 г. обкос  территорий мест захоронения   не требует финансирования

- 3.3     Поддержание в надлежащем состоянии памятников и военно-мемориальных объектов:

-2019-2021 г. Приобретение венков на братские захоронения-3,0 тыс.рублей; краска и другие расходные материалы 3,6 (из сложившихся рыночных цен в 2017 году) .

- - Реализация мероприятий на обустройство и восстановление воинских      захоронений в рамках государственной программы Новгородской области "Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019-2024 годы"(Благоустройство воинского захоронения в пос.Первомайский)

- Бюджет поселения     - 99,739 тыс.рублей

- Областной бюджет     -2194,26076 тыс.рублей

- Федеральный бюджет -7679,91224 тыс.рублей

- Итого:                            -9973,91200 тыс.рублей

Всего по третьей задаче: 2019г по 9980,512 тыс.рублей,2020 год-6,6 тыс.рублей,2021 год-6,6 тыс.рублей .

Расчет составил: главный специалист                             Стукалова Е.В.